Sprint Retrospective Report

1. Thông tin Sprint

- Team: Scrum Team

- Sprint: Sprint 1

- Duration: 15/11/2024 – 29/11/2024

- Sprint Goal: Hoàn thiện chức năng “Đặt hàng online” gồm xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ, tạo đơn hàng và thanh toán.

2. Những điều đã làm tốt (What went well)

- Hoàn thành toàn bộ các User Story chính đúng thời hạn.

- Quy trình giao tiếp trong nhóm rõ ràng, họp Daily đều đặn.

- Tích hợp API thanh toán nhanh, không phát sinh lỗi lớn.

- Test nội bộ đầy đủ và phát hiện lỗi sớm.

3. Điều chưa tốt (What didn’t go well)

- Một số thành viên gặp khó khi integrate module giỏ hàng.

- Thời gian ước lượng cho User Story thanh toán chưa chính xác.

- Quy trình review code còn chậm do thiếu người review vào cuối sprint.

4. Những điều cần cải thiện (Improvements)

- Tăng thời gian cho phần thanh toán ở các sprint tiếp theo.

- Thay đổi quy trình review code: gán reviewer cố định theo module.

- Cập nhật guideline tích hợp API để tránh lỗi lập lại.

5. Kế hoạch hành động (Action Items)

| Action Item | Responsible | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Tạo checklist review code | Developer Lead | 03/12/2024 |
| Xây dựng document hướng dẫn tích hợp API | Backend | 05/12/2024 |
| Estimate lại effort cho tính năng thanh toán | PO + Dev Team | Sprint tiếp theo |