SPRINT PLANNING

Product Backlog

| ID | Tên chức năng | Mô tả | Priority | Story Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Đăng ký tài khoản | Người dùng tạo tài khoản bằng email/mật khẩu | High | 5 |
| PBI-02 | Đăng nhập | Người dùng đăng nhập | High | 3 |
| PBI-03 | Xem danh sách sản phẩm | Hiển thị list sản phẩm từ server | High | 8 |
| PBI-04 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm sản phẩm theo tên | Medium | 5 |
| PBI-05 | Xem chi tiết sản phẩm | Mô tả và hình ảnh của sản phẩm | Medium | 3 |

1. Nội dung họp

- Product Owner trình bày mục tiêu Sprint và các Backlog ưu tiên.

- Team ước lượng lại story points (nếu cần).

- Team chọn các PBI phù hợp với năng lực trong Sprint.

- Lập Sprint Backlog (các task nhỏ để thực hiện từng PBI).

2. Sprint Backlog (Chi tiết)

PBI-01 – Đăng ký tài khoản (5 SP)

Tasks:

- T01.1 – Thiết kế giao diện Register

- T01.2 – Xử lý form input

- T01.3 – Call API đăng ký

- T01.4 – Kiểm thử chức năng

Dev thực hiện: Dev A

PBI-02 – Đăng nhập (3 SP)

Tasks:

- T02.1 – Thiết kế UI Login

- T02.2 – Call API login

- T02.3 – Lưu token đăng nhập

- T02.4 – Test

Dev thực hiện: Dev B

PBI-03 – Xem danh sách sản phẩm (8 SP)

Tasks:

- T03.1 – UI list sản phẩm

- T03.2 – API lấy danh sách sản phẩm

- T03.3 – Render danh sách

- T03.4 – Phân trang / scroll

- T03.5 – Test

Dev thực hiện: Dev C

3.Daily Scrum

Cách tổ chức

- Họp đứng 15 phút mỗi sáng.

- Scrum Master điều phối.

- Mỗi thành viên trả lời:

  - Hôm qua làm gì?

  - Hôm nay sẽ làm gì?

  - Có gặp trở ngại gì không?

Sau khi nghe các thành viên trả lời xong Scrum Master sẽ ghi nhận trở ngại sau đó sẽ hỗ trợ team liên hệ PO hoặc backend fix lỗi.

4.Sprint review

Nội dung buổi Review

- Demo cho Product Owner:

  - Đăng ký → hoạt động

  - Đăng nhập → hoạt động

  - Xem danh sách sản phẩm → hoạt động với API thật

- PO phản hồi:

  - Giao diện đẹp, có thể thêm loading khi API chậm

  - Tính năng filter chưa có → đưa vào Sprint sau

Artifacts được trình bày

- Increment hoàn thiện

- Sprint Backlog đã làm

- Báo cáo tiến độ

5. Sprint Retrospective

Khung họp: Start – Stop – Continue

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Start (Nên bắt đầu làm) | Tạo checklist review trước khi demo |
| Stop (Nên dừng) | Không cập nhật Daily đầy đủ |
| Continue (Tiếp tục duy trì) | Tinh thần hỗ trợ nhau rất tốt |

Kết luận cải tiến cho Sprint sau

- Thống nhất công cụ quản lý task: Jira / Trello.

- Review API trước khi dev bắt đầu làm.

- Giữ Daily Scrum đúng 15 phút.

6. Tổng kết Sprint

- Tổng story points: 16 SP

- Hoàn thành: 16/16 SP

- Mức độ hoàn thiện: 100%

- Risk tồn đọng: API chậm → cần cải thiện ở Sprint 2